[image: image1.emf]
	                REPUBLIKA HRVATSKA 
	

	[image: image2.png]


BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA 
	

	GRAD DARUVAR 
	

	 GRADSKO VIJEĆE

    KLASA: 363-03/24-01/01
    URBROJ:  2103-3-01-01/1-25-5
    Daruvar, 28. svibanj 2026. g.
	




Temeljem članka 67.  stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) te članka 41. stavka 1. alineje 3. Statuta Grada Daruvara (“Službeni glasnik Grada Daruvara” broj 1/21 i 2/25), po prijedlogu Gradonačelnika Grada Daruvara, Gradsko vijeće Grada Daruvara na svojoj 7. sjednici održanoj 28. svibnja 2026. godine donosi
IZVJEŠĆE

 O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

 KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U

 2025. GODINI

I.

          Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025.g. izvršen je kako slijedi u tabličnom prikazu: 
	Redni br.
	Opis investicije
	Proračunska pozicija
	Izvor financiranja
	Procjena troškova
	Izvršenje
	Indeks

	1
	NERAZVRSTANE CESTE
	 
	 
	0,00
	0,00
	0%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
	 
	 
	0,00
	0,00
	0%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	JAVNE ZELENE POVRŠINE
	 
	 
	221.334,44
	209.094,66
	94%

	3.1.
	Park za pse (igrala, koš za smeće, oglasna ploča, ograda, staze i ugradnja opreme)
	1700,1686,

1685
	110 Opći prihodi i primici,700 Prihodi od nef.imovine i nadoknade šteta  od osig.
	23.335,28
	23.335,28
	100%

	3.2.
	Pumptrack (nacrti i projektni menađment, pripremni zemljani radovi, odvodnja oborinskih voda, asfaltni poligon, uređenje okoliša, priprema za rasvjetu, certifikat o sigurnosti, prikaz tehnike vožnje od certificiranog instruktora)
	1645
	800 Namjenski primici od zaduživanja
	83.907,09
	83.907,09
	100%

	3.3.
	FZOE provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama 2024
	 
	 
	37.659,67
	29.157,39
	77%

	3.3.1.
	Sadnja sadnica (oprema)
	1565
	412 Komunalna naknada; 520 Pomoći
	29.565,67
	21.063,39
	71%

	3.3.2.
	Mapiranje i strateški plan razvoja zelene infrastrukture (usluga) 
	1524
	11 Opći prihodi i primici, 520 Pomoći
	8.094,00
	8.094,00
	100%

	3.4.
	FZOE provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama ugovor br. 2024/020211
	 
	 
	50.270,50
	46.533,00
	93%

	3.4.1.
	Sadnja sadnica, iskop rupa za sadnju sadnica  
	1646
	412 Komunalna naknada, 414 Šumski doprinos, 520 Pomoći 
	28.370,50
	24.633,00
	87%

	3.4.2.
	Radovi za provedbu prilagodbe klimatskim promjenama- izrada 2 nadstrešnice (lokacija Hipodrom i DV Vladimir Nazor)
	1647
	11 Opći prihodi i primici, 430 Prihodi za posebne namjene, 520 Pomoći
	17.500,00
	17.500,00
	100%

	3.4.3.
	Nabava urbane opreme (klupe, stolovi za sjenice,koševi za otpatke)
	1647
	430 Prihodi za posebne namjene
	4.400,00
	4.400,00
	100%


	3.5.
	Uređenje dječjeg igrališta kod Glazbene škole Bruno Bjelinski
	1649
	411 Komunalni doprinos, 520 Pomoći
	13.545,51
	13.545,51
	100%

	3.6.
	Uređenje dječjeg igrališta u ul. P.Preradovića - Mirelino igralište
	1570
	700 Prihodi od nef.imovine i nadoknade šteta  od osig.
	12.616,39
	12.616,39
	100%

	4
	GRAĐEVINE, UREĐAJI I PREDMETI JAVNE NAMJENE
	 
	 
	0,00
	0,00
	0%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	GROBLJA
	 
	 
	0,00
	0,00
	0%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	JAVNA RASVJETA
	 
	 
	1.580,00
	0,00
	0%

	6.1.
	Nadogradnja i modernizacija javne rasvjete  Ulica Nikole Tesle
	1545
	411 Komunalni doprinos
	1.580,00
	0,00
	0%

	7
	GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM
	 
	 
	74.180,11
	74.180,11
	100%

	7.1.
	Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada
	 
	 
	74.180,11
	74.180,11
	100%

	7.1.1.
	Komunalna oprema
	1526
	520 Pomoći, 700 Prihodi od nef.imovine i nadoknade šteta  od osig.
	47.600,08
	47.600,08
	100%

	7.1.2.
	Uređaji
	1526
	520 Pomoći, 700 Prihodi od nef.imovine i nadoknade šteta  od osig.
	7.170,13
	7.170,13
	100%

	7.1.3.
	Ugradnja polupodzemnih kontejnera u ul. P. Zrinskog                                                                                 komada 3 
	1526
	520 Pomoći, 700 Prihodi od nef.imovine i nadoknade šteta  od osig.
	6.123,68
	6.123,68
	100%

	7.1.4.
	Ugradnja polupodzemnih kontejnera u ul. P. Preradovića preko puta policije             komada 3 
	1526
	520 Pomoći, 700 Prihodi od nef.imovine i nadoknade šteta  od osig.
	10.039,34
	10.039,34
	100%

	7.1.5.
	Radovi na pripremi za videonadzor
	1582
	11 Opći prihodi i primici
	3.246,88
	3.246,88
	100%

	8
	OPĆA JAVNA NAMJENA
	 
	 
	147.875,00
	122.956,25
	83%

	8.1.
	Projektna dokumentacija
	1528
	11 Opći prihodi i primici
	85.500,00
	69.081,25
	81%

	8.2.
	Evidentiranje komunalne infrastrukture
	1532
	412 komunalna naknada, 720 Prihodi od prodaje nefin.imovine u vlasništvu RH
	23.500,00
	23.000,00
	98%

	8.3.
	Uklanjanje opasnog objekta
	1529
	412 komunalna naknada
	6.250,00
	6.250,00
	100%

	8.4.
	Prometni elaborat nove regulacije prometa
	1547
	412 komunalna naknada
	625,00
	625,00
	100%

	8.5.
	Usluga izrade strategije zelene urbane obnove Grada Daruvara
	1657
	11 Opći prihodi i primici
	5.000,00
	5.000,00
	100%

	8.6.
	Izrada prostornog plana
	1581
	520 Pomoći
	27.000,00
	19.000,00
	70%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ENERGETSKA OBNOVA SPORTSKOG CENTRA SOKOL NA ADRESI TRG PRESVETOG TROJSTVA 5, DARUVAR
	 
	 
	398.874,95
	335.756,64
	84%

	9.1.
	Energetska obnova sportskog centra Sokol 
	1588
	520 Pomoći, 800 Namjenski primici od zaduživanja
	392.722,05
	331.808,44
	84%

	9.2.
	Upravljanje projektom i administracija
	1620
	11 Opći prihodi i primici, 520 Pomoći
	4.372,90
	3.748,20
	86%

	9.3. 
	Promidžba i vidljivost projekta
	1621
	11 Opći prihodi i primici, 520 Pomoći
	1.780,00
	200,00
	11%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	UKUPNO
	 
	 
	843.844,50
	741.987,66
	88%


II.

Za investicije iz članka 1 planirana su sredstva po stavkama: 
	Red. Br.
	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
	PLANIRANA VRIJEDNOST U EUR
	OSTVARENA VRIJEDNOST U EUR

	1
	NERAZVRSTANE CESTE
	0,00
	0,00

	2
	JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
	0,00
	0,00

	3
	JAVNE ZELENE POVRŠINE
	221.334,44
	209.094,66

	4
	GRAĐEVINE, UREĐAJI I PREDMETI JAVNE NAMJENE
	0,00
	0,00

	5
	GROBLJA
	0,00
	0,00

	6
	JAVNA RASVJETA
	1.580,00
	0,00

	7
	GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM
	74.180,11
	74.180,11

	8
	OPĆA JAVNA NAMJENA
	147.875,00
	122.956,25

	9
	ENERGETSKA OBNOVA SPORTSKOG CENTRA SOKOL NA ADRESI TRG PRESVETOG TROJSTVA 5, DARUVAR
	398.874,95
	335.756,64

	 
	UKUPNO
	843.844,50
	741.987,66


III.
Za investicije iz članka 1 planirani su sljedeći izvori prihoda:
	Red. Br.
	IZVORI PRIHODA
	PLANIRANA VRIJEDNOST U EUR
	OSTVARENA VRIJENOST U EUR

	1
	412 KOMUNALNA NAKNADA
	39.014,59
	36.114,28

	2
	411 KOMUNALNI DOPRINOS
	4.427,37
	2.847,37

	3
	700 PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIGURANJA
	79.045,60
	79.045,60

	4
	720 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE U VLASNIŠTVU RH
	3.400,00
	2.900,00

	5
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	103.908,84
	86.628,39

	6
	414 ŠUMSKI DOPRINOS
	1.707,64
	0,00

	7
	520 POMOĆI
	441.860,81
	363.613,09

	8
	800 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
	162.451,50
	162.810,78

	9
	430 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
	8.028,15
	8.028,15

	 
	UKUPNO:
	843.844,50
	741.987,66


IV.


Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture do 31.12.2025. godine izvršen je u iznosu od 741.987,66 € ( 88 % plana). Na pojedinim stavkama je postignuta bolja cijena stoga je izvršenje bilo manje od planiranog, poput pozicije 1564 i pozicije 1646 sadnja sadnica. Na poziciji 1528 planirana je izrada projektno tehničke dokumentacije za energetske obnove, obzirom da poziv nije objavljen, nije se ugovaralo Pozicija 1581 Izrada prostornog plana, ostvarena vrijednost je bila manja no što se planiralo. Na poziciji 1588 Energetska obnova sportskog centra Sokol, odrađeno je manje radova no što se planiralo.
V.

          Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu  usklađen je sa zadnjom izmjenom i dopunom Proračuna Grada Daruvara.
                                                                        VI.

          Ovo izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu objavit će se u “Službenom glasniku Grada Daruvara”.


                                                                                                          PREDSJEDNIK 
                                                                                                    Tomislav Karaula
� EMBED Word.Picture.8 ���





� EMBED Word.Picture.8 ���








[image: image3.png]


_1774679827.doc
[image: image1.png]






_1774679828.doc
[image: image1.png]






