REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA

GRAD DARUVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-03/24-01/01

URBROJ: 2103-03-01-01/1-25-7

Daruvar, 28.svibanj 2026. g.

Temeljem članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i  članka 41. stavka 1. alineje 3. Statuta Grada Daruvara (“Službeni glasnik Grada Daruvara” broj 1/21 i 2/25), po prijedlogu Gradonačelnika Grada Daruvara, Gradsko vijeće Grada Daruvara na svojoj . 7.sjednici održanoj   28.svibnja 2026. godine donosi

  - IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

I.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu izvršen je kako slijedi u tabličnom prikazu:

| Redni br. | Opis | Proračunska pozicija | Izvor financiranja | Procjena troškova u EUR | Izvršenje u EUR | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  | 216.066,51 | 205.172,32 | 95% |
|  | Skup mjera i radnji za osiguranje sigurnog prometa na cestama, očuvanje temeljnih svojstava i poboljšanje prometnih, tehničkih i sigurnosnih značajki, zaštite od štetnog utjecaja cestovnog prometa, očuvanje okoliša i urednog izgleda. Na području Grada Daruvara Programom održavanja obuhvaćene su nerazvrstane ceste. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Održavanje kolnika Podrazumijeva čišćenje i popravljanje lokalnih oštećenja ceste: krpanje udarnih jama i mrežastih pukotina, te popravak ispuha, presvlačenje asfaltom većih površina, dovoz i ugradnja kamenog materijala, profiliranje kamenih kolnika. Isto se obavlja nakon sezonskih pregleda stanja cesta i utvrđivanja stupnja odnosno veličine oštećenja ceste. | 1505 | 412 Komunalna naknada | 124.061,57 | 123.467,12 | 100% |
| 1.2. | Održavanje bankina Osiguranje poravnatih, utvrđenih i zbijenih bankina, otjecanje vode s kolnika poprečnim nagibom bankine. Skidanje, odnosno popunjavanje bankina ovisno o stupnju oštećenja. | 1506 | 412 Komunalna naknada | 9.400,00 | 8.550,00 | 91% |
| 1.3. | Održavanje objekata za odvodnju Omogućavanje odvodnje površinskih voda s kolnika, održavanje i čišćenje sustava i građevina za odvodnju, kontrolirana odvodnja ceste. Profiliranje i produbljivanje cestovnih jaraka, zamjena i postava slivničkih rešetki, zamjena i postava rubnjaka ili kanalica. | 1507 | 412 komunalna naknada, 415 Zakup i promjena namjene polj.zemljišta | 15.167,44 | 6.588,32 | 43% |
| 1.4. | Ostali radovi Razni nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti tijekom održavanja kao što je planiranje okolnog terena, iskop rovova, utovar i odvoz materijala, rad strojeva, održavanje odbojnih ograda. | 1508 | 412 komunalna naknada | 6.000,00 | 5.859,38 | 98% |
| 1.5. | Izdaci za rad zimske službe Obuhvaća dežurstvo i otklanjanje snježnih padalina strojem u svrhu osiguranja normalnog odvijanja prometa te posipanje prometnica agregatom i solju u slučaju potrebe, sukladno prioritetima prema Izvedbenom programu zimske službe. | 1509 | 412 komunalna naknada | 29.000,00 | 28.999,37 | 100% |
| 1.6. | Održavanje prometne signalizacije |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Horizontalna signalizacija- obnova dotrajalih uzdužnih i poprečnih oznaka na cestama | 1510 | 412 komunalna naknada | 27.437,50 | 27.437,50 | 100% |
| 1.6.2. | Vertikalna signalizacija - održavanje prometnih znakova te osiguranje prometnih pravaca | 1511 | 412 komunalna naknada | 5.000,00 | 4.270,63 | 85% |
| 2 | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA |  |  | 125.183,03 | 123.267,51 | 98% |
|  | Osiguranje sigurnog prometovanja na nogostupima i biciklističkim stazama, očuvanje temeljnih svojstava i poboljšanje prometnih, tehničkih i sigurnosnih značajki, zaštita od štetnog utjecaja prometa, očuvanje okoliša i urednog izgleda. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Održavanje nogostupa, parkirališta, pješački prijelazi, prolazi, inv. rampe Podrazumijeva čišćenje i popravljanje lokalnih oštećenja nogostupa: krpanje udarnih jama i mrežastih pukotina, te popravak ispuha, presvlačenje asfaltom većih površina, saniranje oštećenih betonskih elemenata, dovoz i ugradnja kamenog materijala, rješavanje odvodnje s nogostupa. | 1512 | 412 komunalna naknada | 125.183,03 | 123.267,51 | 98% |
| 3 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA | 1513 |  | 0,00 | 0,00 | 0% |
|  | Osiguravanje prihvata, odvodnje i ispuštanja oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području. |  |  |  |  |  |
| 4 | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |  |  | 228.936,91 | 223.166,95 | 97% |
|  | Obuhvaća košnju, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parku, opreme na dječjim igralištima i drugi poslovi potrebni za održavanje zelenih površina. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Usluga održavanja zelenila na javnim površinama (košnja trave, orezivanje stabala, orezivanje živice, rezanje i utovar granja, sadnice cvijeća i reporo materijal) | 1514 | 411 komunalni doprinos; 412 komunalna naknada | 197.582,04 | 197.580,06 | 100% |
| 4.2. | Održavanje drvoreda - orezivanje drvoreda, odvoz i zbrinjavanje drvnih ostataka u ulici Stjepana Radića | 1533 | 412 komunalna naknada | 9.830,55 | 6.830,55 | 69% |
| 4.3. | Uklanjanje panjeva piljenjem | 1568 | 412 komunalna naknada | 3.000,00 | 3.000,00 | 100% |
| 4.4. | Održavanje napuštenih i zaraslih parcela | 1658 | 412 komunalna naknada | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 4.5. | Održavanje dječjih igrališta | 1534 | 412 komunalna naknada | 3.400,00 | 3.035,64 | 89% |
| 4.6. | Održavanje i popravak klupa | 1535 | 412 komunalna naknada | 3.081,25 | 3.081,25 | 100% |
| 4.7. | Ostali radovi i materijal, prijevoz, alat | 1536 | 11 Opći prihodi i primici,412 komunalna naknada | 6.500,00 | 5.460,26 | 84% |
| 4.8. | Motorni benzin i dizel gorivo | 1583 | 11 Opći prihodi i primici | 3.000,00 | 1.636,12 | 55% |
| 4.9. | Opskrba vodom | 1664 | 110 Opći prihodi i primici | 2.543,07 | 2.543,07 | 100% |
| 5 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE |  |  | 14.535,93 | 13.723,23 | 94% |
|  | Održavanje, popravci i čišćenje građevina i uređaja javne namjene |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Održavanje fontane | 1542 | 11 Opći prihodi i primici, 411 Komunalni doprinos, 412 Komunalna naknada | 10.468,95 | 9.656,25 | 92% |
| 5.2. | Točka za slikanje ( selfie point) na Trgu Kralja Tomislava | 1656 | 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 5.3. | Održavanje, popravci spomenika | 1709 | 11 Opći prihodi i primici | 4.066,98 | 4.066,98 | 100% |
| 6 | ODRŽAVANJE GROBLJA |  |  | 19.233,60 | 19.215,14 | 100% |
|  | Održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Košnja groblja po naseljima | 1544 | 412 Komunalna naknada | 19.233,60 | 19.215,14 | 100% |
| 7 | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA |  |  | 117.217,37 | 116.400,33 | 99% |
|  | Ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina, postavljanje i čišćenje koševa za otpatke, uklanjanje otpada, odvoz i zbrinjavanje otpada. |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Održavanje čistoće javnih površina (čišćenje ručno i pražnjenje košarica, čišćenje i pranje strojem, postavljanje koševa za otpatke) | 1516 | 412 komunalna naknada | 117.217,37 | 116.400,33 | 99% |
| 8 | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  | 105.100,00 | 100.665,41 | 96% |
|  | Upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Utrošak električne energije za javnu rasvjetu | 1517 | 412 komunalna naknada | 70.300,00 | 66.587,18 | 95% |
| 8.2. | Održavanje javne rasvjete (zamjena postojećih ili postava novih stupova i svjetiljki javne rasvjete na mjestima dotrajalih ili oštećenih, te na mjestima pojačanja javne rasvjete, zamjena postojećih te postava novih žarulja temeljem prijava građana te redovitim obilaskom terena, radovi na održavanju javne rasvjete: radovi platforme, kamiona, montera, električara, autodizalice, usluge HEP-u na uključivanju, nadzoru i isključivanju prilikom servisiranja javne rasvjete). | 1518 | 11 Opći prihodi i primici, 412 komunalna naknada | 25.000,00 | 24.278,23 | 97% |
| 8.3. | Svečana prigodna rasvjeta | 1519 | 412 komunalna naknada | 9.800,00 | 9.800,00 | 100% |
| 9 | KAPITALNI PROJEKT K100371 Modernizacija i pojačano održavanje prometnice Kolodvorska ulica | 1689 | 520 Pomoći, 800 namjenski primici od zaduživanja | 275.072,55 | 275.072,55 | 100% |
| 10 | KAPITALNI PROJEKT K100372 Modernizacija i pojačano održavanje prometnice Frankopanska ulica | 1690 | 800 namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 11 | KAPITALNI PROJEKT K100373 Rekonstrukcija županijske ceste ŽC3170 gradnja nogostupa i oborinske odvodnje Daruvar- Vrbovac-Markovac | 1691 | 800 namjenski primici od zaduživanja | 97.759,71 | 97.759,71 | 100% |
|  | UKUPNO |  |  | 1.199.105,61 | 1.174.443,15 | 98% |

Za investicije iz članka 1 planirana su sredstva po stavkama:

| Red. Br. | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | PLANIRANA VRIJEDNOST U EUR | OSTVARENA VRIJEDNOST U EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 216.066,51 | 205.172,32 |
| 2 | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 125.183,03 | 123.267,51 |
| 3 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 228.936,91 | 223.166,95 |
| 5 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE | 14.535,93 | 13.723,23 |
| 6 | ODRŽAVANJE GROBLJA | 19.233,60 | 19.215,14 |
| 7 | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 117.217,37 | 116.400,33 |
| 8 | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 105.100,00 | 100.665,41 |
| 9 | KAPITALNI PROJEKT K100371 MODERNIZACIJA I POJAČANO ODRŽAVANJE PROMETNICE KOLODVORSKA ULICA | 275.072,55 | 275.072,55 |
| 10 | KAPITALNI PROJEKT K100372 MODERNIZACIJA I POJAČANO ODRŽAVANJE PROMETNICE FRANKOPANSKA ULICA | 0,00 | 0,00 |
| 11 | KAPITALNI PROJEKT K100373 REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKE CESTE ŽC3170 GRADNJA NOGOSTUPA I OBORINSKE ODVODNJE DARUVAR- VRBOVAC-MARKOVAC | 97.759,71 | 97.759,71 |
|  | UKUPNO | 1.199.105,61 | 1.174.443,15 |

III.

Za investicije iz članka 1 planirani su sljedeći izvori prihoda:

| Red. Br. | IZVORI PRIHODA | PLANIRANA VRIJEDNOST U EUR | OSTVARENA VRIJENOST U EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 412 KOMUNALNA NAKNADA | 773.323,77 | 751.685,80 |
| 2 | 415 ZAKUP I PROMJENA NAMJENE POLJ.ZEMLJIŠTA | 733,30 | 733,30 |
| 3 | 411 KOMUNALNI DOPRINOS | 29.032,07 | 29.032,07 |
| 4 | 414 ŠUMSKI DOPRINOS | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 23.184,21 | 20.159,72 |
| 6 | 800 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 326.432,26 | 326.432,26 |
| 7 | 520 POMOĆI | 46.400,00 | 46.400,00 |
|  | UKUPNO: | 1.199.105,61 | 1.174.443,15 |

IV.

Program održavanja komunalne infrastrukture je do 31. prosinca 2025. godine izvršen u iznosu 1.174.443,15€ (98% plana). Odstupanja po pojedinim pozicijama u proračunu su minimalna i nalaze se unutar očekivanih te dopuštenih granica. Ukupno ostvarenje proračuna iznosi 98 % u odnosu na planiranih 100 %, što ukazuje na vrlo visoku razinu usklađenosti i preciznosti provedbe. Uočene razlike po stavkama predstavljaju uobičajena odstupanja koja su očekivana tijekom realizacije programa te ne utječu značajno na ukupnu kvalitetu, funkcionalnost ni financijsku stabilnost. Poštivanjem ostvarenja prihoda, knjižen je i rashod.

V.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu usklađen je sa zadnjom izmjenom i dopunom Proračuna Grada Daruvara za 2025.

VI.

Ovo izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu objavit će se u “Službenom glasniku Grada Daruvara”.

PREDSJEDNIK

Tomislav Karaula